## Slide 1: สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูล การจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 โครงการแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

## Slide 3: Agenda
ความเป็นมาโครงการ
การรวบรวมข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการวิเคราะห์ข้อมูล

## Slide 4: วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประเภท ปริมาณ แหล่งกำเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการดำเนินงานเทคโนโลยี และ/หรือ ทางเลือกการนำกากของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่น ๆ
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมปัจจุบันในต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
นำเสนอข้อมูลที่รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ได้ในรูปแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูลด้านกากของเสียอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาดูข้อมูล ทดลองใช้งานและนำไปใช้ในการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

## Slide 5: ผลผลิต (Output)
ฐานข้อมูลเปิดที่รวบรวมข้อมูลลักษณะกากอุตสาหกรรม หรือแพลตฟอร์มการจัดการกากฯ ในรูปแบบเว็บไซต์ (ฐานข้อมูลดูแลโดยกลุ่มฯ)
MOU ระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจนำกากฯ ของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ไปใช้ต่อ

## Slide 6: ผลลัพธ์ (Outcome)
ของเสียจากอุตสาหกรรมบางชนิดสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อและเพิ่มมูลค่าได้
ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ/กำจัดกากฯ
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการกากฯ ถูกต้องเพิ่มขึ้น
โรงงานใหม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการของเสียจากโรงงาน

## Slide 7: ผลกระทบ (Impact)
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม มีกำไรเพิ่มขึ้น
ภาครัฐสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมการจัดการกากอุตสาหกรรมร่วมกัน
ลดปริมาณการฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรม
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการกากฯ ที่ไม่เหมาะสม
ส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์กากของเสีย และลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

## Slide 8: ในประเทศไทย - ข้อมูลจาก กรอ. - การสำรวจข้อมูล - แหล่งข้อมูลเปิดอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูล
ต่างประเทศ
- ทบทวนวรรณกรรม - ข้อมูลการจัดการของเสียเชิงพาณิชย์

## Slide 9: ข้อมูลในประเทศไทย 1. 2. 3.
WP
WP
จากการสำรวจข้อมูล WP จำนวน 30 บริษัทในกลุ่มฯ ปี พ.ศ. 2564
WG
จาก กนอ. ปี พ.ศ. 2561 - 2564
จาก กนอ. ปี พ.ศ. 2561 - 2564

## Slide 10: ตารางขอข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 จาก กนอ.
WG
WP
1.
1.
2.
2.

## Slide 11: แบบประเมินผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย พ.ศ. 2564 ที่จะทำการขอข้อมูลจากกลุ่มฯ
3.
3.
WP

## Slide 12: ข้อตกลงการรักษาความลับ
ไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
เฉพาะผู้ร่วมวิจัยจากสถาบัน
การศึกษาในโครงการเท่านั้น
ที่สามารถเยี่ยมชมโรงงาน
และขอข้อมูลได้
ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ
เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจาก
การใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลดิบของบริษัทที่ได้จากการสำรวจ

## Slide 13: แผนการดำเนินงาน
No | Detailed activity | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | Milestone
1 | รับขอมูลดิบเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ของกลุมโรงงานที่ตองการวิเคราะห |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | ทบทวนกรอบการวิจัยและข้อมูลที่จำเป็นจากกรอ.และกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | จัดทำหนังสือขอข้อมูลหน่วยงานรัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | เก็บรวบรวมขอมูลที่จำเปนตอการศึกษา ดาน ปริมาณ รหัสการจัดการกากของเสียของโรงงาน ในกลุมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | ร่างแบบ form ข้อมูลที่ต้องการศึกษาของกลุ่ม WP เพื่อเตรียมเข้าขอข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,2 | จำแนก/และคัดเลือกกลุ่มโรงงาน WP จำนวน 30 โรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | ทำหนังสือขอเข้าโรงงานจำนวน 30 โรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ศึกษารายงานการศึกษาทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการกากในปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | สรุปประเด็น Output ที่ต้องการจากการทำliterature review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | ระบุประเภทกากอุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
3.3 | ทำ literature review แนวทางจัดการกากทั้งในและต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3,4
4 | เขาสัมภาษณและสำรวจการจัดการของเสีย ภายในโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | ประสานงานวัน/เวลา เข้าสำรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4,2 | แบ่งทีมเข้าสำรวจโรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: แผนการดำเนินงาน
No | Detailed activity | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | Milestone
5 | รวบรวมขอมูล ประเมินผล วิเคราะห จัดรูปแบบ ขอมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
5.2 | เลือก/จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อออกแบบฟังก์ชั่นในการทำเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | วิเคราะห์ และเลือกWaste เพื่อใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่องการ จัดการกากอุตสาหกรรมรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อนำเสนอร่างฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | พัฒนาฐานขอมูลการจัดการของเสีย อุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.1 | ประสานกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.2 | รวบรวมประเด็นที่ได้จากการสัมมนาเพื่อสรุปประเด็นพัฒนาเว็บไซต์จัดการกาก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | นำเสนอขอมูลที่รวบรวมและศึกษาวิเคราะหได ในรูปแบบเว็บไซต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | ประชาสัมพันธการใชงานของเว็บไซตที่พัฒนา แลว ใหแกกลุมโรงงานอุตสาหกรรม ผูเกี่ยวของ หรือประชาชนทั่วไปไดทดลองใชงาน เพื่อขยาย ผลไปสูโมเดลอื่น ๆ ตอไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจนำกากฯ ของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ไปศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำกากฯ ไปใช้ต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.1 | คัดเลือกกากอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.2 | จัดทำ MOU ความร่วมมือในการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: แผนการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
Milestone 1: เพื่อจัดลำดับประเภทกากอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 อันดับที่มีศักยภาพในแต่ละพื้นที่ (เช่น ปริมาณมากที่สุด และ/หรือ ยังมีโอกาสในการจัดการให้ดีขึ้นได้ จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวทางการดำเนินงาน:
กรองรหัสของเสียประเภทอันตรายและเผาไหม้ได้(HA HM and combustible)
จัดลำดับของเสียที่มีปริมาณมากที่สุด 20 อันดับ
จัดลำดับวิธีกำจัดของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 5 อันดับ จากข้อ 2 (Waste management hierarchy)
ทำซ้ำข้อ 1 – 3 โดยเรื่องเริ่มจากประเภทของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous)
การต่อยอด:
เพื่อทบทวนวิธีการจัดการทางเลือกของของเสียที่จัดลำดับได้ เทียบกับวิธีการจัดการ และงานวิจัย (ในประเทศ ต่างประเทศ)
เพื่อทวนสอบข้อมูลที่ได้กับข้อมูลจากการสำรวจ WP
เพื่อทบทวนวิธีการคาดการณ์ปริมาณของเสียที่จะเกิดในอนาคต รวมถึงปริมาณของเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ

## Slide 16: แผนการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
Milestone 2: เพื่อทบทวนวิธีการจัดการทางเลือกของของเสียที่จัดลำดับได้ เทียบกับวิธีการจัดการ และงานวิจัย (ในประเทศ ต่างประเทศ)
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิธีการกำจัดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สามารถมีวิธีอื่นในการกำจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้หรือไม่
แนวทางการดำเนินงาน:
ศึกษาข้อมูลการทบทวนวรรณกรรม วิธีการจัดการของเสียตามประเภทของเสีย
ศึกษาข้อมูลในระดับการวิจัยและเชิงพาณิชย์
เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการของเสียในปัจจุบันและข้อมูลที่สืบค้น
วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ทางเลือกการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ
ทำซ้ำข้อ 1-4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การต่อยอด:
เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลการจัดการของเสีย

## Slide 17: แผนการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
Milestone 3: เพื่อทบทวนสอบข้อมูลที่ได้กับข้อมูลจากการสำรวจ WP
แนวทางการดำเนินงาน:
นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ WP มาจัดประเภทรายการของเสีย ปริมาณ และวิธีการกำจัด
เปรียบเทียบวิธีการกำจัดกากกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
วิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสียของการจัดการกากที่ดำเนินการในปัจจุบันและ/หรือเสนอทางเลือกอื่นที่มีความเป็นไปได้
การต่อยอด:
เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลการจัดการของเสีย

## Slide 18: แผนการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
Milestone 4: เพื่อทบทวนวิธีการคาดการณ์ปริมาณของเสียที่จะเกิดในอนาคต
สามารถ forecast ปริมาณของเสียโดยอ้างอิงจากตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน:
นำข้อมูลที่ได้จากกรอ.และจากการสำรวจ WP เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณแบ่งตามพื้นที่
คาดการณ์ปริมาณของเสียในอนาคต
การต่อยอด:
เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลการจัดการของเสีย

## Slide 19
3. บุคลากร : นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ: ศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ
สังกัด: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PRTROMAT)
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี
คณะผู้วิจัย: จำนวน 6 ท่าน
2. งบประมาณการวิจัย
งบประมาณที่เสนอ บพข.
In-cash เอกชน (10.00%)
In-kind เอกชน (31.25%)
หน่วยงานร่วมทุน: กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2565-2566
แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจัยนำเข้า (Input)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. องค์ความรู้เดิม
เว็บไซต์ Smartformplus.net.
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลกระทบ (Impact)
2565
2565-2567
ฐานข้อมูลเปิดที่รวบรวมข้อมูลลักษณะกากอุตสาหกรรม หรือแพลตฟอร์มการจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกสบายและง่ายต่อการนำไปใช้ของผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลดูแลโดยสภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณการฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรม
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสม
ส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้นจากการนำกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาใช้ใหม่
ของเสียจากอุตสาหกรรมบางชนิดสามารถนำกลับไปใช้ประโบชน์ได้ โดยไม่ต้องกำจัดหรือฝังกลบ
ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ/กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างผลพลอยได้จากการดำเนินการ โดยสามารถนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อและเพิ่มมูลค่าได้
user
change
2564
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูล ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ/กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อและเพิ่มมูลค่าได้ของกากของเสียอุตสาหกรรม
ผลกระทบทางสังคม
ภาครัฐสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมการจัดการกากอุตสาหกรรมร่วมกัน ผ่านการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อบูรณาการการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมระดับต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งอันตรายและไม่อันตรายที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กากของเสียที่เกิดขึ้นลดน้อยลง
โรงงานใหม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการของเสียจากโรงงาน
2. กลุ่มผู้ประกอบการ
Waste Generator
Waste Transporter
Waste Processer
Waste Regulator
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจนำกากฯ ของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากฯ ไปใช้ต่อ

## Slide 20: THANK YOU